| Fecha de elaboración | Nombre de Proyecto |  |
| --- | --- | --- |
| 14 de agosto de 2026 | Arquitectura de Big Data y Modelado Predictivo Geoespacial de Riesgos Viales y Movilidad Urbana |  |
| Unidad/Empresa objetivo | Area de aplicación (Sector / Actividad): |  |
| Secretaría de Movilidad / Departamento de Transporte — basado en datos públicos de la Ciudad de Chicago, EE.UU. | Movilidad Urbana y Seguridad Vial — Sector Gobierno / Transporte |  |
| Versión del documento | Docente/Tutor a cargo: |  |
| 1.1 | Mag. José Camilo Eraso |  |
| Resumen ejecutivo del proyecto |  |  |
| Este proyecto busca crear un sistema que reúna, organice y analice tres tipos de información que hoy existen por separado: los registros de accidentes de tránsito, los conteos de cuántos vehículos circulan por cada vía, y los permisos de cierre o modificación de calles por obras. Toda esta información proviene del portal de datos públicos de la Ciudad de Chicago (https://data.cityofchicago.org/), que la ofrece de forma gratuita a cualquier persona. Una vez integrados estos datos en una sola base organizada, el proyecto aplica técnicas de inteligencia artificial para identificar cuáles tramos de vía tienen mayor probabilidad de presentar accidentes en el futuro, considerando factores como el volumen de tráfico, las condiciones climáticas y la presencia de obras cercanas. El resultado final es un mapa interactivo de riesgo vial que puede servir como herramienta de apoyo para que las autoridades de tránsito tomen decisiones mejor informadas. |  |  |
| Planteamiento del problema |  |  |
| Descripción clara del dolor o decisión que hoy se toma con poca información: Actualmente, cuando las autoridades de tránsito necesitan decidir en qué calles invertir recursos de seguridad, o si conviene aprobar el cierre de una vía por obras, no cuentan con un sistema que les muestre cómo se relacionan los accidentes, el flujo de vehículos y las alteraciones a la infraestructura vial. Cada uno de estos datos se maneja por separado, en archivos y sistemas distintos que no se comunican entre sí. Esto significa que las decisiones se toman de manera reactiva (es decir, después de que ya ocurrió un problema) y muchas veces basándose en la experiencia o la intuición, en lugar de basarse en un análisis integrado de la información disponible. Evidencia o síntomas: • La Ciudad de Chicago registra más de 100,000 reportes de colisiones vehiculares al año en su sistema E-Crash. Sin embargo, estos reportes no se cruzan de forma sistemática con los datos de cuántos vehículos circulan por esas mismas vías. • El Departamento de Transporte de Chicago (CDOT) emite miles de permisos anuales para cerrar o modificar calles por obras, pero el impacto de estas intervenciones sobre la accidentalidad en vías alternas no se mide ni se monitorea. • Según la OMS, los siniestros viales son la octava causa de muerte a nivel mundial, y la mayoría podrían prevenirse con mejor planificación e intervención basada en datos. • La NHTSA reporta que la integración de fuentes de datos múltiples mejora significativamente la capacidad de predecir y prevenir colisiones. • Informes del IDOT indican que las intersecciones con mayor volumen vehicular no son necesariamente las más peligrosas, lo que sugiere que hay factores adicionales (clima, obras, hora del día) que juegan un papel importante. Línea base (métrica actual): • La tasa de accidentalidad se reporta como una cifra global por año (ej.: "número de colisiones por cada 100,000 habitantes"), sin detalle por tramo de vía. • No existe un indicador de riesgo que combine accidentalidad + volumen vehicular + obras para segmentos específicos de la red vial. • No hay un modelo que permita anticipar dónde es más probable que ocurran accidentes en el futuro próximo. PREGUNTA PROBLEMA — PREGUNTA DE DECISIÓN Pregunta Problema: ¿En qué medida los patrones temporales, las características del flujo vehicular y la presencia de alteraciones viales por obras inciden en la probabilidad y severidad de los siniestros de tránsito en la red urbana de Chicago, y con qué nivel de precisión pueden anticiparse los segmentos de alto riesgo mediante modelos de aprendizaje automático? Pregunta de Decisión: ¿Cómo pueden utilizarse los resultados del modelo predictivo para apoyar la priorización de intervenciones preventivas en los segmentos viales clasificados como de mayor riesgo? |  |  |
| Restricciones |  |  |
| Restricciones del proyecto: • Tiempo: El proyecto debe completarse en un horizonte académico de 13 semanas (de mediados de agosto a mediados de noviembre de 2026). • Acceso a datos: La información proviene de los portales de datos abiertos de la Ciudad de Chicago consumidos mediante la API SODA. Si la entidad introduce cambios en los esquemas, el pipeline ETL cuenta con validación de tipos para mitigar inconsistencias. • Privacidad y Ética: Los registros de personas involucradas en siniestros solo se analizan de manera agregada y anonimizada (edad, género, severidad de la lesión), omitiendo cualquier dato de identificación personal (PII). • Infraestructura: El desarrollo se ejecutará en entornos locales utilizando contenedores de código abierto (Docker), eliminando la dependencia de servicios cloud pagos o licencias propietarias de software. • Calidad de los datos: Los registros que presenten inconsistencias irreparables o ausencia de coordenadas geográficas válidas serán depurados durante la fase de transformación espacial mediante reglas de validación en Python. |  |  |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |  |
| 15 de agosto de 2026 | 15 y 16 de noviembre de 2026 |  |
| Equipo de trabajo y funciones/roles dentro del proyecto |  |  |
| Roles del proyecto: 1. Ingeniero de Datos / Líder del proyecto: Diseña la organización de los datos, crea los procesos automáticos de descarga y carga, y asegura la correcta conexión relacional y espacial. 2. Analista / Científico de Datos: Explora y limpia la información, ejecuta el análisis geográfico y construye los modelos predictivos. 3. Especialista en Visualización: Diseña y construye el panel visual interactivo (dashboard) con mapas de riesgo, gráficas y filtros. 4. Documentador / Control de Calidad: Redacta la documentación técnica, verifica la exactitud de los resultados y valida el funcionamiento integral del sistema. Integrantes del equipo: 1. Deivid Julian Cardenas Melo — Rol: Ingeniero de Datos / Líder del proyecto. 2. Dillan Alexander Cardenas Melo — Rol: Analista / Científico de Datos. 3. Camilo Escandón Romero — Rol: Especialista en Visualización. El rol de Documentador / Control de Calidad se ejerce de forma compartida por los tres integrantes. |  |  |
| Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) |  |  |
| ¿Por qué es importante este proyecto? Los accidentes de tránsito representan un problema grave de salud pública y un costo económico significativo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren aproximadamente 1.35 millones de personas por siniestros viales en el mundo. La mayoría son prevenibles si se cuenta con información adecuada. Ciudades como Chicago generan enormes cantidades de datos sobre accidentes, flujo vehicular y obras, pero la información permanece fragmentada. Este proyecto integra esos datos para transformarlos en conocimiento predictivo e identificable en el espacio. Impacto esperado: • Autoridades de tránsito: Disponer de un mapa de riesgo por tramo para priorizar señalización, patrullas o fiscalización. • Planificadores urbanos: Evaluar cómo los cierres viales por obras redistribuyen el tráfico y alteran el riesgo. • Investigadores: Contar con un conjunto de datos curado, estructurado y cruzado espacialmente. • Ciudadanía: Incrementar la transparencia sobre zonas de alto riesgo y acciones de prevención. Usuario del resultado: Planificadores urbanos, departamentos de transporte, secretarías de movilidad e investigadores en seguridad vial. Producto a entregar: 1. Dataset curado y estructurado en PostgreSQL + PostGIS. 2. Modelos de clasificación predictiva serializados. 3. Panel web interactivo (dashboard) con mapas de calor y filtros. 4. Informe técnico final y documentación de arquitectura. |  |  |
| Objetivo general y objetivos específicos (4) |  |  |
| Objetivo general: Desarrollar una plataforma analítica integral de código abierto y contenerizada con Docker, basada en una arquitectura de datos geoespacial y modelos de aprendizaje automático supervisado que integren registros de colisiones, flujos vehiculares y permisos de obras de la Ciudad de Chicago durante el segundo semestre de 2026, con el fin de clasificar los tramos viales de alto riesgo para apoyar la toma de decisiones en seguridad vial y movilidad urbana. Objetivos específicos (SMART): OE1 (Ingeniería de Datos y Almacenamiento Espacial): Implementar una base de datos relacional geoespacial en PostgreSQL con extensiones PostGIS bajo un contenedor Docker, mediante un modelo dimensional optimizado para consultas analíticas con integridad referencial y espacial (WGS84 / EPSG:4326) para los datos viales de la Ciudad de Chicago durante las semanas 1 a 4 del proyecto (agosto - septiembre de 2026). Indicador de éxito: 100% de los datos con coordenadas válidas almacenados e indexados espacialmente (índices GiST). OE2 (Pipeline ETL y Enriquecimiento Geoespacial): Automatizar el procesamiento ETL de los datos provenientes de la API de la Ciudad de Chicago mediante Python, incluyendo limpieza, estandarización, transformación espacial y asociación geográfica entre siniestros, aforos vehiculares y obras mediante un radio de proximidad de 250 m, durante las semanas 3 a 7 del proyecto (agosto - octubre de 2026). Indicador de éxito: Tasa de procesamiento exitoso superior al 95% con reporte automatizado de métricas de calidad. OE3 (Modelado Predictivo y Clasificación de Riesgo): Implementar modelos de aprendizaje automático supervisado para la clasificación predictiva de segmentos viales de la Ciudad de Chicago según su nivel de riesgo de siniestros, mediante algoritmos como Random Forest y Gradient Boosting / XGBoost, durante las semanas 7 a 12 del proyecto (septiembre - noviembre de 2026). Indicador de éxito: Alcanzar un desempeño predictivo con AUC-ROC ≥ 0.70 y un Recall ≥ 0.60 para la detección de siniestros de alta severidad. OE4 (Desarrollo y Despliegue de la Aplicación Web Analítica): Visualizar los resultados del modelo predictivo mediante una aplicación web cartográfica contenerizada, basada en FastAPI (backend) y React con MapLibre GL JS (frontend), con mapas de riesgo y filtros para el análisis de los segmentos viales de la Ciudad de Chicago durante las semanas 10 a 13 del proyecto (octubre - noviembre de 2026). Indicador de éxito: Plataforma web 100% funcional y desplegable con Docker Compose en menos de 2 minutos, con tiempos de respuesta por consulta inferiores a 2 segundos. |  |  |
| Alcance |  |  |
| Incluye (in-scope): • Descarga automatizada e incremental mediante la API SODA del portal de datos abiertos de Chicago. • Pipeline ETL de limpieza, deduplicación, imputación controlada y validación de calidad. • Repositorio relacional geoespacial en PostgreSQL + PostGIS contenerizado con Docker. • Asociación espacial (buffer de 250 m) entre colisiones, aforos vehiculares (AADT) y obras. • Análisis exploratorio de datos (EDA) espaciotemporal. • Modelos predictivos supervisados con ajuste de hiperparámetros y validación cruzada. • API RESTful en FastAPI para servir geometrías GeoJSON / teselas vectoriales y predicciones. • Frontend interactivo en React + MapLibre GL JS con mapas de calor y filtros analíticos. • Orquestación con Docker Compose para una ejecución reproducible. • Documentación técnica y repositorio versionado en Git. Excluye (out-of-scope): • Procesamiento de video o visión por computadora en tiempo real sobre cámaras viales. • Adquisición de hardware o sensores físicos de campo. • Aplicaciones nativas para dispositivos móviles (iOS / Android); se prioriza una aplicación web responsiva. • Servicios o infraestructura propietaria en la nube con costos recurrentes. • Modelado de datos fuera del área metropolitana de la Ciudad de Chicago. |  |  |
| Cronograma (Estructura de desgloce de trabajo - EDT) |  |  |
| Estructura de Desglose de Trabajo (EDT): Fase 1 — OE1: Base de datos (Semanas 1-4, ~55 horas) 1.1 Revisar la estructura de cada archivo fuente. 1.2 Diseñar el diagrama entidad-relación dimensional. 1.3 Crear tablas, llaves primarias / foráneas y restricciones. 1.4 Configurar extensiones espaciales PostGIS e índices GiST. 1.5 Ejecutar pruebas de integridad referencial y espacial. Fase 2 — OE2: Pipeline ETL + limpieza + asociación espacial (Semanas 3-7, ~80 horas) 2.1 Programar scripts de ingesta automatizada desde la API SODA. 2.2 Desarrollar el módulo de depuración, limpieza e imputación de nulos. 2.3 Desarrollar el módulo de transformación geográfica y buffers de 250 m. 2.4 Desarrollar el módulo de carga hacia la base de datos PostgreSQL. 2.5 Validar la tasa de éxito de procesamiento (>95%). Fase 3 — OE3: Modelos de predicción (Semanas 7-12, ~65 horas) 3.1 Generar ingeniería de características (temporales, espaciales, densidad de obras, aforo). 3.2 Dividir conjuntos de entrenamiento (80%) y prueba (20%). 3.3 Entrenar algoritmos de clasificación (Random Forest, Gradient Boosting / XGBoost). 3.4 Ejecutar optimización de hiperparámetros (GridSearchCV) y validación cruzada. 3.5 Evaluar métricas y seleccionar el modelo óptimo. 3.6 Generar la capa de predicciones de riesgo. Fase 4 — OE4: Aplicación web + documentación (Semanas 10-13, ~45 horas) 4.1 Diseñar e implementar la interfaz web interactiva (React + MapLibre GL JS + Recharts). 4.2 Desarrollar la API backend en FastAPI para servir capas GeoJSON / teselas vectoriales y el modelo. 4.3 Integrar filtros dinámicos (fecha, severidad, tipo de vía). 4.4 Redactar la documentación de arquitectura y el manual de usuario. Fase 5 — Integración, pruebas e informe final (Semanas 12-13, ~25 horas) 5.1 Realizar pruebas end-to-end sobre los contenedores Docker Compose. 5.2 Ajustar entregables y consolidar métricas. 5.3 Sustentación final del proyecto. Total estimado: ~270 horas ¦ ~20 horas/semana durante 13 semanas. |  |  |
| Características de los datos |  |  |
| Fuentes de datos: 1. Colisiones (Crashes) — Sistema E-Crash Nombre/sistema: Traffic Crashes — Crashes (portal de datos abiertos de Chicago) Responsable: Departamento de Policía de Chicago (CPD) Enlace: https://data.cityofchicago.org/Transportation/Traffic-Crashes-Crashes/85ca-t3if Periodo: Datos históricos continuos; granularidad por registro de accidente. Variables clave: CRASH_RECORD_ID, CRASH_DATE, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION, FIRST_CRASH_TYPE, TRAFFICWAY_TYPE, ROAD_DEFECT, CRASH_TYPE, DAMAGE, INJURIES_TOTAL, INJURIES_FATAL, LATITUDE, LONGITUDE. Volumen estimado: >100,000 registros/año (>850,000 acumulados). Calidad esperada: Campos nulos en coordenadas (~5-10%), posibles duplicados por reporte manual. 2. Vehículos (Vehicles) — Sistema E-Crash Enlace: https://data.cityofchicago.org/Transportation/Traffic-Crashes-Vehicles/68nd-jvt3 Variables clave: CRASH_RECORD_ID, VEHICLE_ID, MAKE, MODEL, VEHICLE_YEAR, VEHICLE_TYPE, MANEUVER, OCCUPANT_CNT. 3. Personas (People) — Sistema E-Crash Enlace: https://data.cityofchicago.org/Transportation/Traffic-Crashes-People/u6pd-qa9d Variables clave: PERSON_ID, PERSON_TYPE, CRASH_RECORD_ID, VEHICLE_ID, SEX, AGE, INJURY_CLASSIFICATION, SAFETY_EQUIPMENT. Privacidad: Solo se usarán campos generales (edad, género, tipo de lesión), de forma agregada y anonimizada. 4. Conteos de tráfico diario (AADT) Enlace: https://data.cityofchicago.org/Transportation/Average-Daily-Traffic-Counts/pfsx-4n4m Variables clave: ID, TRAFFIC_VOLUME_COUNT_LOCATION_ADDRESS, STREET, DATE_OF_COUNT, TOTAL_PASSING_VEHICLE_VOLUME, LATITUDE, LONGITUDE. 5. Permisos de cierre vial (CDOT) Enlace: https://data.cityofchicago.org/Transportation/CDOT-Road-Closure-Permits/eka9-q4gf Variables clave: PERMIT_ID, STREET_NAME, START_DATE, END_DATE, WORK_TYPE, CLOSURE_TYPE. 6. Capas complementarias Límites de velocidad: https://data.cityofchicago.org/Transportation/Speed-Limits/rvmx-4bpt Cámaras de semáforo en rojo: https://data.cityofchicago.org/Transportation/Red-Light-Camera-Locations/thvf-6diy Mecanismo de acceso: Consumo programático mediante la API SODA (endpoints JSON / CSV con paginación y filtros por fecha para cargas incrementales). Diccionario preliminar: Se construirá un diccionario de datos versión 0.1 durante la fase de entendimiento de datos (Semana 2). Permisos y privacidad: Todos los datos son de acceso público y gratuito. No se utilizarán datos personales identificables. Se aplicará anonimización / seudonimización cuando sea necesario. |  |  |
| Herramientas |  |  |
| Herramientas (Ecosistema tecnológico definido) Infraestructura y entorno de ejecución: • Docker y Docker Compose: Despliegue por contenedores de software libre que garantiza portabilidad, aislamiento de dependencias y ejecución del entorno completo en Windows, Linux o macOS con un único comando. Almacenamiento de datos y motor geoespacial: • PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4: Base de datos relacional de código abierto con extensión espacial. Permite índices espaciales GiST y funciones topológicas (ST_DWithin, ST_Buffer, ST_MakePoint, ST_Transform, ST_AsMVT) para vincular siniestros, aforos vehiculares y obras. El esquema se versiona con SQLAlchemy 2, GeoAlchemy2 y migraciones Alembic. • DuckDB / Apache Parquet: Motor columnar embebido para la capa Bronze y agregaciones analíticas intermedias en memoria antes del cargue definitivo. Extracción de datos, procesamiento ETL y aprendizaje automático: • Python 3.11: Lenguaje principal del flujo de información. • Ingesta de datos: requests y sodapy para el consumo automatizado de la API REST SODA de Chicago. • Depuración e integración: pandas y numpy para filtrado de nulos, eliminación de duplicados y estandarización de tipos. • Transformación espacial: GeoPandas y Shapely para la conversión de sistemas de referencia (de WGS84 EPSG:4326 a Illinois State Plane East EPSG:3435 para distancias exactas) y el cruce por área de influencia de 250 m. • Machine Learning: scikit-learn y XGBoost / LightGBM para la clasificación de riesgo, ajuste de hiperparámetros (GridSearchCV) y validación cruzada; ponderación de clases para el desbalance de siniestros graves. • Exportación del modelo: joblib para serializar el modelo y consumirlo desde el backend. Servicio backend y API de datos: • FastAPI + Uvicorn: Framework asíncrono en Python que expone una API RESTful documentada con OpenAPI; sirve geometrías GeoJSON, teselas vectoriales (MVT) generadas en PostGIS y predicciones del modelo. Visualización interactiva y panel de control: • Aplicación web (SPA): React 18 + TypeScript (Vite) con MapLibre GL JS (renderizado WebGL) para mapas de calor, capas de siniestralidad y zonas de obras; Recharts para gráficas de métricas; Tailwind CSS para la interfaz. Justificación y comparación de alternativas tecnológicas: • Base de datos — PostGIS vs. SQL Server Spatial vs. MongoDB: Se elige PostGIS por ser libre, sin límites de tamaño (SQL Server Express limita la base a 10 GB y 1 socket) y por ofrecer el catálogo espacial más completo (ST_DWithin con índice GiST, ST_AsMVT). MongoDB tiene soporte geoespacial básico, pero carece de integridad referencial y de joins espaciales eficientes, necesarios para el cruce de 250 m. • Procesamiento — Python + DuckDB vs. Apache Spark: El volumen (~4.5 millones de registros, unos pocos GB) cabe en memoria de un solo equipo; Spark añadiría sobrecosto de clúster y JVM sin mejorar tiempos. DuckDB ofrece velocidad columnar sin servidor. Spark / Apache Sedona queda como ruta de escalamiento si se integran más ciudades. • ETL — Python vs. .NET (C#): Se unifica todo en Python (versión preliminar proponía .NET) porque comparte ecosistema con GeoPandas y scikit-learn, evitando dos lenguajes y dos cadenas de despliegue. Herramientas como Airflow o Prefect se descartan por ahora: el número de flujos no justifica su costo operativo; se usarán scripts programables con cron / Docker. • Modelado — RF + XGBoost vs. regresión logística vs. deep learning: Los ensambles de árboles son el estado del arte para datos tabulares heterogéneos, manejan variables categóricas y no linealidades, y son interpretables con importancia de variables / SHAP. Se incluirá una regresión logística como línea base. El deep learning se descarta: requiere más datos etiquetados, GPU y es menos explicable para autoridades. • Backend — FastAPI vs. Django / Flask: FastAPI es asíncrono, valida con Pydantic y genera documentación OpenAPI automática; Django (GeoDjango) es más pesado para una API de solo lectura y Flask exige ensamblar validación y documentación manualmente. • Frontend — React + MapLibre vs. Leaflet vs. Power BI: MapLibre renderiza con WebGL cientos de miles de puntos y teselas vectoriales a 60 FPS, mientras Leaflet (DOM / Canvas 2D) se degrada por encima de unos miles de marcadores. Power BI Desktop (propuesta preliminar) limita la cartografía, no se integra con el modelo en vivo y su publicación web requiere licencia. React aporta componentes reutilizables y un ecosistema maduro. Justificación de la Arquitectura de Big Data (5 V's): • Volumen: Consolidación de más de 4.5 millones de registros históricos (colisiones >850,000, vehículos >1.7 millones, personas >2 millones, aforos y cierres). • Variedad: Tablas relacionales, registros textuales policiales, variables cronológicas y datos cartográficos (puntos y polígonos). • Velocidad: Ingesta bajo demanda y actualización periódica e incremental mediante la API SODA. • Veracidad: Validación de calidad, deduplicación, depuración de registros sin ubicación (~5-10%) y tipado explícito. • Valor: Indicador predictivo geoespacial para priorizar intervenciones preventivas. Arquitectura Medallion: capa Bronze (datos crudos en Parquet), capa Silver (datos limpios y cruzados espacialmente en PostGIS) y capa Gold (tablas de características y predicciones de riesgo), desplegada sobre contenedores. Gestión del código fuente: • Repositorio Git / GitHub con flujo de ramas, docker-compose.yml, scripts de configuración y README.md con las instrucciones de puesta en marcha. |  |  |
| Criterios de éxito (KPIs asociados a los productos entregables) |  |  |
| KPIs de calidad de datos: • Completitud: ≥95% de los campos clave sin valores nulos después de la limpieza. • Duplicados: <1% de registros duplicados en las tablas finales. • Consistencia: 100% de coordenadas geográficas en estándar WGS84 (EPSG:4326). • Integridad referencial: 100% de los registros de vehículos y personas vinculados a un CRASH_RECORD_ID válido. KPIs analíticos y de modelo: • AUC-ROC ≥ 0.70 para el modelo de clasificación de riesgo vial. • Precisión (Precision) ≥ 0.65 para la categoría de "alto riesgo". • Sensibilidad (Recall) ≥ 0.60 para la detección de siniestros graves o fatales. • Estabilidad: validación cruzada (5-fold) con varianza < 5% entre folds. KPIs de adopción y usabilidad: • El sponsor académico (docente / tutor) valida la coherencia de los hallazgos del análisis exploratorio con el conocimiento del dominio. • Se formulan al menos 3 recomendaciones operativas de intervención vial basadas en los resultados del modelo. • Dashboard 100% funcional, navegable para un usuario no técnico y con tiempos de respuesta < 2 segundos por consulta. |  |  |
| Metodología |  |  |
| Metodología basada en CRISP-DM adaptada al proyecto: 1. Revisión de casos de éxito documentados: • Caso 1: Vision Zero — Ciudad de Nueva York. Programa de reducción de muertes viales que usa análisis de datos para identificar intersecciones peligrosas y priorizar intervenciones de ingeniería vial. • Caso 2: Crash Analysis System — Nueva Zelanda. Sistema nacional que integra datos de accidentes con infraestructura vial para generar mapas de riesgo y orientar la inversión en seguridad. • Caso 3: iRAP (International Road Assessment Programme). Metodología internacional que clasifica vías según su nivel de riesgo usando datos de accidentalidad, volumen de tráfico y características de la infraestructura. 2. Entendimiento del negocio: Definición de las preguntas problema y de decisión, y alineación de las variables de riesgo y métricas de éxito con el sponsor. 3. Entendimiento y preparación de datos: Perfilamiento de cada fuente, tratamiento de nulos, deduplicación, transformación de sistemas de coordenadas y estructuración de la versión 0.1 del diccionario de datos. 4. Análisis y modelado: Exploración espacial y temporal (EDA), ingeniería de variables, entrenamiento de algoritmos de ensamble (Random Forest, XGBoost) frente a una línea base, y evaluación comparativa con AUC-ROC, Precision, Recall y F1-Score. 5. Comunicación y despliegue: Construcción de la aplicación web interactiva (FastAPI + React / MapLibre GL JS), contenerización completa con Docker Compose e informe final con metodología, hallazgos, recomendaciones y limitaciones. |  |  |
| Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto |  |  |
| Entregable del objetivo 1: Repositorio de Datos Geoespacial Contenerizado: PostgreSQL + PostGIS en Docker con esquemas, tablas, índices GiST y restricciones de integridad referencial, con datos georreferenciados en WGS84 (EPSG:4326).. Entregable del objetivo 2: Pipeline ETL automatizado en Python y Dataset Curado: módulos de ingesta vía API SODA, limpieza y cruce espacial por buffers de 250 m, con reporte automatizado de métricas de calidad (completitud, unicidad y consistencia).. Entregable del objetivo 3: Modelos Predictivos Serializados (.joblib) e informe de evaluación con métricas comparativas (AUC-ROC, Precision, Recall, F1-Score y matriz de confusión).. Entregable del objetivo 4: Aplicación Web Analítica interactiva (FastAPI + React / MapLibre GL JS) orquestada mediante Docker Compose, con manual de despliegue que permite clonar el repositorio y ejecutar la plataforma completa.. |
| Listado de anexos |  |  |
| Listado de anexos del proyecto: 1. Evidencia de acceso a datos: Captura de pantalla y confirmación de acceso libre a la API SODA del portal de datos abiertos de la Ciudad de Chicago (https://data.cityofchicago.org/). No se requiere autorización especial. 2. Diccionario de datos (versión 0.1): Documentación del esquema de las 5 tablas principales: nombre del campo, tipo de dato, descripción, valores posibles y porcentaje de nulos observado. 3. Matriz de ética y privacidad de datos: Identificación de los campos potencialmente sensibles (edad, género, tipo de lesión) y del tratamiento aplicado: uso exclusivo de datos agregados y anonimizados, sin nombres ni direcciones, conforme a las políticas de datos abiertos de la Ciudad de Chicago. |  |  |
| Director del proyecto: |  | Firma: |
| Autorización de: Mag. José Camilo Eraso |  | Firma: |

Fuente. Elaboración perfil propuesta de proyecto 1.1 / 2026 UNICESMAG.